Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Estudiante | - Elián Antonio Farias Cancino - Jorge Francisco Freire Alarcón - David Ignacio Lever González |
| --- | --- |
| Rut | - 20.376.449-9 - 19.104.821-0 - 16.989.735-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del Proyecto | Software de Gestión Rep-Drill |
| --- | --- |
| Área (s) de Desempeño(s) | - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. - Gestión de Proyectos Informáticos. - Arquitectura de Software. - Big Data. - Inteligencia Artificial. |
| Competencias | Competencias de Especialidad |
|  | - Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial a fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos de negocio de acuerdo a los estándares definidos por la industria. - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio, de acuerdo a las necesidades de la organización. |
|  | Competencias Genéricas |
|  | - Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando operatoria matemática básica, relaciones proporcionales y álgebra básica. - Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando elementos de la estadística descriptiva. - Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. - Comunicarse de forma oral y escrita usando el idioma inglés en situaciones socio-laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva, según la tabla de competencias TOEIC Y CEFR. - Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. - Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del Proyecto APT | Contexto: Dado el aumento exponencial de nuevas tecnologías, varias compañías en las pequeñas ciudades de las regiones de Chile optan por automatizar y optimar sus procesos tanto presencialmente, como digitalmente. Por ende, se encuentra la situación de la sala de ventas; lubricentro Rep-Drill, distribuidor autorizado y exclusivo de lubricantes; Shell Helix, y filtros, Mann Filter, al igual que otras marcas, como; Mobil, Liqui Moly, entre otras, y que comenta sobre los constantes inconvenientes, en virtud de no poseer un sistema digital para la gestión de sus productos. Este comercio se enfoca en la Quinta región, específicamente en la comuna de Cabildo, zona en donde prima lo casero. Necesidad: Subsiste una urgencia por implementación tecnológica en la infraestructura de la empresa, a causa de ausencia de soluciones digitales, y que ha impactado a todos los procesos operacionales de la compañía. Objetivo del Negocio: La finalidad esencial de la entidad es alcanzar su misión y visión de negocio; que es ser líder en el campo de la comercialización de artículos automotriz en toda la ciudad de Cabildo. Valor: En virtud de la exigencia de aplicar tecnología en el área operacional, implementar una solución informática a esta compañía ciertamente tiene una contribución mayor en la organización, en vista de contar con un respaldo digital operable en el que los empleados puedan consultar de modo no presencial. Por tal motivo, los trabajadores no tendrían que acercarse personalmente a los dueños para consultar por aquello que requieren, lo que propicia una agilización de la gestión de la empresa. Adicionalmente, repercute en el entorno socio-económico, puesto que es uno de los proveedores más relevantes en dicha zona, en el que sus principales economías son la agricultura y la minería del cobre. Impacto: Los usuarios principales de la solución serán los empleados residentes de la ciudad de Cabildo, y el rango de las edades es de dieciocho hasta setenta años. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cliente |  | Rep-Drill | Área | Operacional |
|  | Características del Usuario |  |  |  |  |
|  | Tipo de Perfil |  | Nombre de Usuario | Nivel Educacional | Experiencia Técnica |
|  | Sistema |  | Empleado | Medio | Bajo |
|  | Administrador |  | Administrador | Medio | Bajo |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo: El proyecto busca facilitar la labor de los empleados, generando una vía fácil y segura para poder gestionar los productos y el servicio de inventario con la intención de ofrecer la máxima comodidad al cliente. Igualmente, consultar múltiples clases de información con respecto a los movimientos de los productos. Solución: Para cumplir con el objetivo, se implementará un software de gestión en donde el usuario tendrá acceso a la lista general de productos, permitiendo la automatización y búsqueda de lo deseado. Adicionalmente, el sistema emplea ciertas herramientas de inteligencia artificial a fin de contestar las interrogantes de los empleados conforme a los artículos almacenados, sus flujos, al igual que la evaluación de los insights para la mejoría y proyección de las necesidades operacionales de la entidad comercial. Este sistema será empaquetado y aislado en un contenedor de aceleración independiente para su automatización y flexibilidad en la gestión de creación, implementación, copia y traslado de un entorno a otro. De esta forma, se estará ofreciendo la mejor calidad para el producto final. En tal sentido, el software posibilitará las subsecuentes funcionalidades. |  |  |  |  |
|  | Funcionalidad |  |  |  |  |
|  | ID | Nombre |  | Descripción |  |
|  | RF-01 | Gestión Productos |  | Registrar y modificar productos. |  |
|  | RF-02 | Gestión Reportes |  | Generar reportes de inventario. |  |
|  | RF-03 | Gestión Búsqueda |  | Buscar artículo o reporte. |  |
|  | RF-04 | Gestión Autorregistrar |  | Auto crear cuenta de usuario. |  |
|  | RF-05 | Gestión Autenticar |  | Autenticar cuenta de usuario. |  |
|  | RF-06 | Gestión Usuarios |  | Crear y administrar perfiles de usuario. |  |
|  | RF-07 | Gestión Notificar Stock |  | Notificar usuarios del bajo stock de productos. |  |
|  | RF-08 | Gestión Autoayuda |  | Asesorar consultas del usuario. |  |
|  | RF-09 | Gestión Graficar Flujos |  | Producir gráficos del flujo de artículos. |  |
|  | RF-10 | Gestión Cotizar Precio |  | Cotizar precio del producto con diversos proveedores. |  |
| Pertinencia del Proyecto con el Perfil de Egreso | La propuesta está directamente vinculada con el perfil de egreso, dado que se debe realizar labores de levantamiento y análisis de requerimientos, desarrollo de software, aplicaciones y/o soluciones tecnológicas, como también aseguramiento de la calidad del software, utilizando diversas técnicas, entornos de operación, lenguajes de programación y tecnologías. Adicionalmente, el proyecto se asocia con las distintas competencias profesionales. |  |  |  |  |
|  | Competencias de Especialidad |  |  |  |  |
|  | Competencia |  |  | Justificación |  |
|  | Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial. |  |  | Proveer la gestión de los entornos, servicios y base de datos, con el propósito de garantizar una ejecución perpetua del software de gestión. |  |
|  | Ofrecer propuestas de solución informática. |  |  | Elaborar el levantamiento y análisis, a fin de realizar las diversas propuestas para dar solución al caso presentado. |  |
|  | Desarrollar una solución de software. |  |  | Codificar un software de gestión y control automatizado con una operatividad continua para la gestión de productos e inventario. |  |
|  | Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. |  |  | Confeccionar la base de datos de los accesorios de automotriz para la integración en la gestión de productos. |  |
|  | Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. |  |  | Construir la estructura y los módulos programáticos, con la intención de operar la base de datos de los productos, reportes, gráficos y usuarios. |  |
|  | Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización. |  |  | Codificar la estructura y los módulos programáticos, con la intención de componer la solución sistémica. |  |
|  | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos. |  |  | Elaborar y ejecutar los tests con el objetivo de efectuar la validación de la calidad del producto informático. |  |
|  | Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio. |  |  | Diseñar la arquitectura e ingeniería para la confección de la solución tecnológica que solventará la problemática de la empresa. |  |
|  | Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio. |  |  | Integrar funcionalidades para la automatización y optimización de los procesos operacionales. |  |
|  | Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. |  |  | Ejecutar la gestión del proyecto informático, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos pactados por el sponsor. |  |
|  | Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización. |  |  | Convertir la vasta magnitud de datos de los artículos de automotriz, con la intención de producir los gráficos del flujo de la gestión de inventario. |  |
|  | Competencias Genéricas |  |  |  |  |
|  | Competencia |  |  | Justificación |  |
|  | Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando operatoria matemática básica. |  |  | Gestionar los inconvenientes programáticos que se presenten durante toda la fase de ejecución y control del proyecto. |  |
|  | Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. |  |  | Transmitir y explicitar comprensiblemente las ideas y especificaciones mediante los documentos y exposiciones en el transcurso del proyecto. |  |
|  | Comunicarse de forma oral y escrita usando el idioma inglés en situaciones socio-laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva, según la tabla de competencias TOEIC Y CEFR. |  |  | Emplear y expresar de modo escrito el lenguaje inglés en los diversos artefactos de documentación del proyecto. |  |
|  | Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. |  |  | Implementar varias iteraciones del pensamiento de diseño, para perfeccionar la idea escogida, por intermedio de distintos métodos y actividades. |  |
|  | Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno. |  |  | Analizar las problemáticas y necesidades para la integración de inteligencia artificial en las operaciones de gestión en la sala de ventas. |  |
| Relación con los Intereses Profesionales | Intereses Profesionales |  |  |  |  |
|  | - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. - Gestión de Proyectos Informáticos. - Arquitectura de Software. - Big Data. - Inteligencia Artificial. |  |  |  |  |
|  | Justificación |  |  |  |  |
|  | La gran mayoría de ellos serán aplicados en el Proyecto APT por medio de distintos lenguajes, módulos, funciones y métodos. Estos se verán reflejados en la estructura del software, la UX / UI, la transformación de datos, inteligencia artificial, la gestión de datos automatizados, y demás. Igualmente, al confeccionar esta propuesta informática significa una gran realización en los diversos campos de interés, con el objeto de aplicar, efectuar y demostrar las competencias y capacidades de esta carrera en un ámbito real y profesional. |  |  |  |  |
| Factibilidad de Desarrollo del Proyecto APT | La gran viabilidad de esta propuesta es que es plausible conforme a las capacidades del equipo, y al tiempo estipulado del semestre (tres meses) y horas asignadas de la asignatura. Con relación a los materiales requeridos para su elaboración, solo será requerido PCs o Laptops de Mid-tier: Medio nivel o High-end: Alto nivel, puesto que serán utilizados para la creación programática y visual de la solución. Respecto a las herramientas tecnológicas, la gran mayoría serán software, frameworks, DB, lenguajes de programación, librerías, APIs, modelos, contenedores y módulos que son libres de emplear. |  |  |  |  |
|  | Tecnología |  |  | Herramientas |  |
|  | Framework |  |  | Django |  |
|  | Database |  |  | PostgreSQL |  |
|  | API |  |  | Django REST Framework |  |
|  | AI Model |  |  | Meta Prophet |  |
|  | Frontend |  |  | Meta React.js |  |
|  | Backend |  |  | Python |  |
|  | Infrastructure / Container |  |  | Docker |  |
|  | El principal factor externo que dificultará este proyecto son aplicar tecnologías y herramientas que no fueron impartidos por la institución Duoc UC, debido a que requiere de un periodo de tiempo para poder captar y laborar con ellas. |  |  |  |  |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo General | Contribuir a la ingeniería y mejoramiento continuo de los procesos estratégicos y operacionales de la entidad comercial Rep-Drill, tras la implementación de una infraestructura para optimizar el registro y control de los productos por parte del área operacional. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos Específicos | Ítem |  | Pormenorización |
|  | SPC |  | (Specific). Específico. |
|  | TRANS |  | (Transversal). Transversal / Secundario. |
|  | OBJ |  | (Objective). Objetivo. |
|  | PROJ-XX_YY |  | ▪ (Project). Proyecto. ▪ (XX). Número de Proyecto. ▪ (YY). Número de Objetivo. |
|  | - SPC-OBJ-PROJ-01_01: Implementar y facilitar la gestión del inventario de productos. |  |  |
|  | KPI | Rendimiento de la gestión de productos. |  |
|  | Fórmula | (Número de clics / Número de impresiones) × 100 |  |
|  | - SPC-OBJ-PROJ-01_02: Reportar la gestión del inventario de productos. |  |  |
|  | KPI | Número de reportes del inventario de productos. |  |
|  | Fórmula | (Suma de impresiones) |  |
|  | - SPC-OBJ-PROJ-01_03: Gestionar el control de acceso de los usuarios. |  |  |
|  | KPI | Índice de acceso de los usuarios. |  |
|  | Fórmula | (Número de acceso / Número total de intentos) × 100 |  |
|  | - SPC-OBJ-PROJ-01_04: Implementar el sistema de notificaciones automatizado, a fin de informar la baja cantidad de cierto producto. |  |  |
|  | KPI | Tasa de notificaciones de los usuarios. |  |
|  | Fórmula | (Número de notificaciones correctas / Número total de notificaciones) × 100 |  |
|  | - SPC-OBJ-PROJ-01_05: Integrar el asistente virtual para el asesoramiento de las consultas de los usuarios. |  |  |
|  | KPI | Promedio de respuestas verídicas del chatbot. |  |
|  | Fórmula | (Número de respuestas verídicas / Total de consultas) × 100 |  |
|  | - SPC-OBJ-PROJ-01_06: Analizar, evaluar y reportar los insights del flujo de productos. |  |  |
|  | KPI | Cantidad de gráficos del flujo de productos. |  |
|  | Fórmula | (Total de gráficos) |  |
|  | - SPC-OBJ-PROJ-01_07: Cotizar la información de precios de los productos de diversos proveedores. |  |  |
|  | KPI | Promedio de respuestas de precios de los productos. |  |
|  | Fórmula | (Número de respuestas / Número de consultas) × 100 |  |
|  | - TRANS-OBJ-PROJ-01_01: Mejorar y proyectar las necesidades administrativas de la entidad comercial. |  |  |
|  | KPI | Índice de las mejoras aplicadas en la entidad. |  |
|  | Fórmula | (Número de mejoras / Número total de necesidades) × 100 |  |
|  | - TRANS-OBJ-PROJ-01_02: Capacitar al personal para asegurar que estén preparados para manipular los módulos implementados. |  |  |
|  | KPI | Cuantía del personal capacitado. |  |
|  | Fórmula | (Suma del personal capacitado) |  |
|  | - TRANS-OBJ-PROJ-01_03: Controlar y monitorear constantemente que se estén aplicando todos los estándares internacionales que deben ser implementados en el proyecto. |  |  |
|  | KPI | Tasa de los estándares aplicados. |  |
|  | Fórmula | (Número de estándares aplicados / Número total de estándares) × 100 |  |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

| Descripción de la Metodología |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En el transcurso de la realización de la propuesta informática, serán empleados diversos métodos de los distintos frameworks y metodologías existentes; Dynamic Systems Development Method, Design Thinking, Crystal Clear, Scrum y eXtreme Programming, con la finalidad de utilizar las más competentes e idóneas para el contexto solicitado, entre los cuales, se acoplan los métodos ágiles e incrementales. En tal sentido, la estructuración del proyecto fundamentalmente estará segmentado en tres fases y ocho iteraciones / sprints: - Fase 1: Definición Proyecto APT: Inicio y Organización. - Iteración / Sprint 1: Análisis, Especificación y Planificación. - Gestión de Análisis. - Gestión de Especificación. - Gestión de Planificación. - Gestión de Presentación. - Gestión de Exposición. - Fase 2: Desarrollo Proyecto APT: Ejecución y Control. - Iteración / Sprint 2: Diseño y Gestación. - Ejecución y Control de Gestión del Modelamiento, Diseño y Arquitectura. - Ejecución y Control de Gestión de la Implementación Ambiente de Desarrollo. - Iteración / Sprint 3: Construcción e Incremento de Gestión Productos, Reportes y Búsqueda. - Ejecución y Control de Gestión Productos. - Ejecución y Control de Gestión Reportes. - Ejecución y Control de Gestión Búsqueda. - Iteración / Sprint 4: Construcción e Incremento de Gestión Autorregistrar, Autenticar y Usuarios. - Ejecución y Control de Gestión Autorregistrar. - Ejecución y Control de Gestión Autenticar. - Ejecución y Control de Gestión Usuarios. - Iteración / Sprint 5: Construcción e Incremento de Gestión Notificar Stock y Autoayuda. - Ejecución y Control de Gestión Notificar Stock. - Ejecución y Control de Gestión Autoayuda. - Iteración / Sprint 6: Construcción e Incremento de Gestión Graficar Flujos y Cotizar Precio. - Ejecución y Control de Gestión Graficar Flujos. - Ejecución y Control de Gestión Cotizar Precio. - Iteración / Sprint 7: Implantación y Capacitación. - Gestión de Implantación. - Gestión de Capacitación. - Fase 3: Presentación Proyecto APT: Cierre y Retrospectiva. - Iteración / Sprint 8: Cierre y Retrospectiva. - Gestión de Cierre. - Gestión de Exposición. Subsiguientemente, se puntualizan las metodologías optadas; |  |  |  |
| Rapid Application Development (RAD) + Agile Framework |  |  |  |
| Framework | Pormenorización | Métodos | Fase |
| Dynamic Systems Development Method (DSDM) | (Dynamic Systems Development Method: Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos). Es un marco de entrega de proyectos ágiles, utilizado inicialmente como método de desarrollo de software; | - Timeboxing - MoSCoW - Prototyping - Testing - Workshop - Modeling - Configuration management | - Definición Proyecto APT: Inicio y Organización. - Desarrollo Proyecto APT: Ejecución y Control. - Presentación Proyecto APT: Cierre y Retrospectiva. |
| Design Thinking | (Design Thinking: Pensamiento de Diseño). Es un marco de entrega, y proceso iterativo y no lineal que los equipos utilizan para comprender a los usuarios, cuestionar suposiciones, redefinir problemas y crear soluciones innovadoras para prototipar y probar; | - Empathize - Define - Ideate - Prototyping - Testing | - Definición Proyecto APT: Inicio y Organización. - Desarrollo Proyecto APT: Ejecución y Control. |
| Crystal Clear | (Crystal Clear: Cristal / Cristalino). Es un marco ágil considerado una metodología ligera o ágil que se centra en las personas y sus interacciones, en contraposición a los procesos y las herramientas. Crystal Clear: El equipo está formado por tan solo uno a seis miembros, lo que resulta adecuado para proyectos a corto plazo donde los miembros trabajan en un único espacio de trabajo. | - People - Interaction - Community - Skills - Talents - Communications | - Definición Proyecto APT: Inicio y Organización. - Desarrollo Proyecto APT: Ejecución y Control. - Presentación Proyecto APT: Cierre y Retrospectiva. |
| Scrum | (Scrum: Melé). Es un marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos; | - Scrum Team - Scrum Events - Scrum Artifacts | - Definición Proyecto APT: Inicio y Organización. - Desarrollo Proyecto APT: Ejecución y Control. - Presentación Proyecto APT: Cierre y Retrospectiva. |
| eXtreme Programming (XP) | (eXtreme Programming (XP): Programación Extrema). Es una metodología de desarrollo de software que busca mejorar la calidad del software y su capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes del cliente. | - Coding - Testing - Listening - Designing - Feedback - Simplicity | Desarrollo Proyecto APT: Ejecución y Control. |

| Ulteriormente, se precisa la exposición del Equipo Dinámico Multifuncional (DXFN: Dynamic Cross-Functional Team). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dynamic Cross-Functional Team (DXFN) |  |  |
| Rol | Responsabilidades | Integrante |
| Project Management Team (PMT) |  |  |
| Project Manager | - Gestionar, aplicar y trazar estrategias y estándares técnicos, y de calidad apropiados para la administración de proyectos; - Gestionar los proyectos y la producción de los entregables requeridos, al igual que los riesgos del proyecto, incluido el desarrollo de los planes de contingencia; - Monitorear el progreso general y el uso de los recursos, iniciando acciones correctivas cuando sea pertinente. | David Lever |
| Product Owner | - Actuar como enlace principal del cliente; - Usar la visión del cliente para crear un Product Backlog que esté alineada; - Realizar el Product Backlog bien definida y descrita; - Convertir los problemas de los clientes en User Stories, priorizando y determinando en el Product Backlog. | David Lever |
| Scrum Master | - Asistir al Product Owner con el Product Backlog; - Introducir prácticas de ingeniería ágil; - Tener en cuenta las áreas de mejora y los elementos de acción para futuros Sprints. | David Lever |
| Developer Team (DT) |  |  |
| Functional Analyst | - Diseño e implementación de soluciones tecnológicas como redes informáticas, bases de datos y diseño de sitios web; - Trabajar con otros miembros de un equipo para determinar la mejor manera de aplicar nuevas tecnologías para cumplir con los objetivos de la organización y mejorar la eficiencia. | Elian Farias Jorge Freire |
| Programmer Analyst | - Utilizar el juicio discrecional dentro de parámetros conocidos para realizar análisis de objetivos comerciales y desarrollar soluciones para problemas de complejidad rutinaria; - Realizar análisis de sistemas y desarrollar el código de programación de nivel intermedio a experto; | Jorge Freire David Lever |
| Database Administrator | - Apoyar las actividades de diseño, creación y prueba de bases de datos; - Administrar la disponibilidad y el rendimiento de la base de datos, incluida la gestión de incidentes y problemas; - Gestionar los objetos de la base de datos para lograr una utilización óptima. | Elian Farias |
| UX / UI Designer | - Desarrollar y conceptualizar una estrategia integral de diseño de User eXperience y User Interface (UX / UI); - Producir soluciones de diseño UX de alta calidad a través de wireframes, diseños visuales y gráficos, diagramas de flujo, guiones gráficos, mapas de sitios y prototipos. | David Lever |
| Quality Assurance Analyst | - Asegurar de que se cumplan las expectativas del usuario durante el proceso de prueba; - Materializar las políticas y procedimientos de aseguramiento de la calidad. | Elian Farias Jorge Freire David Lever |

| Subsecuente, se singulariza la pormenorización de los Requerimientos Funcionales a Nivel Técnico. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Nombre de Requisito | RF-01 | Gestión Productos |
| Descripción |  | Registrar y modificar productos. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Validación de información ingresada. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Iniciar en la página de inicio. - Cliquear icono de Ingresar Producto. - Ingresar datos del producto; ID, Descripción, Nombre, Tipo, Modelo, Precio y Stock. - Cliquear “Aceptar”. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Errores de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | - Confirmación de ingreso realizado. - Redirección a la página principal. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Ingresar datos. - Datos de confirmación del registro. |  |
| Requisitos lógicos |  | Código Producto, Nombre Producto, Descripción Producto, Tipo Producto, Modelo Producto, Precio Producto y Stock Producto. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-02 | Gestión Reportes |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Generar reportes de inventario. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Validación de información ingresada. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Iniciar en la página de inicio. - Cliquear icono de Generar Reporte. - Cliquear “Aceptar”. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Errores de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | - Confirmación de impresión realizada. - Redirección a la página principal. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Ingresar datos. - Datos de confirmación del registro. |  |
| Requisitos lógicos |  | Código Producto, Nombre Producto, Descripción Producto, Tipo Producto, Modelo Producto, Precio Producto y Stock Producto. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-03 | Gestión Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Buscar artículo o reporte. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Validación alfanumérica del producto. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Iniciar en la página de inicio. - Seleccionar barra de búsqueda. - Escribir nombre del producto. - Presionar icono de búsqueda. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Error de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | Vista de resultados de los productos por la palabra clave. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Datos ingresados. - Resultado de vista de productos. |  |
| Requisitos lógicos |  | Nombre Producto, Tipo Producto, Marca Producto. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-04 | Gestión Autorregistrar |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Auto crear cuenta de usuario. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Formulario de registro diligenciado con información del usuario. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Navegar página de inicio. - Cliquear icono de Registrar Usuario. - Ingresar Rut, Nombre Completo, Email y Contraseña. - Presionar botón “Registrar”. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Error de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | - Pop-up de confirmación de registro. - Mensaje de bienvenida en la página y al correo electrónico registrado. - Redirección a la página de inicio. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Datos ingresados. - Mensaje de confirmación al email. |  |
| Requisitos lógicos |  | Nombre Completo, Email, Contraseña. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-05 | Gestión Autenticar |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Autenticar cuenta de usuario. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Credenciales. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Navegar página de inicio. - Cliquear icono de Ingresar Usuario. - Ingresar Rut y Contraseña. - Presionar botón “Ingresar”. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Error de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | Redirección a la página principal. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Datos ingresados. - Página de Bienvenida “Nombre Usuario”. |  |
| Requisitos lógicos |  | Nombre Completo, Contraseña. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-06 | Gestión Usuarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Crear y administrar los perfiles de usuario. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Validación de datos del usuario. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Crear perfil de usuario. - Ingresar privilegios de usuario. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Error de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | Página de perfil de usuario realizado. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Datos estándar del usuario. - Perfil de usuario creado. |  |
| Requisitos lógicos |  | Rut, Nombre Completo. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-07 | Gestión Notificar Stock |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Notificar usuarios del bajo stock de productos. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Verificación de datos ingresados. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Crear acciones automatizadas. - Asignar notificaciones a las acciones creadas. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Error de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | - Icono de notificación en el perfil del usuario. - Mensaje de notificación en el sistema. - Mensaje de notificación al email. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Datos ingresados. - Notificación al usuario. |  |
| Requisitos lógicos |  | Rut, Nombre Completo, Código Producto, Nombre Producto, Descripción Producto, Precio Producto, Stock Producto, Categoría Producto. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-08 | Gestión Autoayuda |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Asesorar consultas del usuario. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Validación alfanumérica del producto. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Ingresar al portal de autoayuda. - Interactuar con el asistente virtual chatbot. - Consultar el nombre, características o información del producto. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Error de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | Vista de resultado de la contestación a la consulta. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Datos ingresados. - Resultado de la información. |  |
| Requisitos lógicos |  | Nombre Producto, Tipo Producto, Marca Producto. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-09 | Gestión Graficar Flujos |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Generar gráficos del flujo de artículos. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Validación alfanumérica del producto. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Ingresar al portal de autoayuda. - Interactuar con el asistente virtual chatbot. - Consultar los movimientos de los productos. - Solicitar los gráficos evaluados. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Error de datos ingresados. |  |
| Generación de Salidas |  | Vista de resultado de la contestación a la consulta. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Datos ingresados. - Resultado de la información. |  |
| Requisitos lógicos |  | Nombre Producto, Tipo Producto, Marca Producto, Fecha. |  |

| ID | Nombre de Requisito | RF-10 | Gestión Cotizar Precio |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Cotizar precio del producto con diversos proveedores. |  |
| Comprobación Validez Entradas |  | Producto seleccionado. |  |
| Secuencia Exacta Operaciones |  | - Ingresar al portal de autoayuda. - Interactuar con el asistente virtual chatbot. - Consultar el precio del o los productos con diversos proveedores. - Especificar el o los productos. |  |
| Respuesta a situaciones anormales |  | Error producto no seleccionado. |  |
| Generación de Salidas |  | Vista de resultados de la comparación de los precios. |  |
| Relaciones entre Entradas y Salidas |  | - Ingresar producto. - Resultado precio producto. |  |
| Requisitos lógicos |  | Nombre Producto, Tipo Producto, Marca Producto, Precio Producto, Nombre Proveedor, Tipo Producto Proveedor, Marca Producto Proveedor, Precio Producto Proveedor. |  |

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de Evidencia (Avance o Final) | Nombre de la Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Gestión productos. | Implementar y facilitar la gestión de los productos. | Incremento del producto. KPI: Rendimiento de la gestión de productos. Resultado esperado: 100% de los productos ingresados. |
| Avance | Gestión reportes inventario. | Reportar la gestión del inventario de productos. | Incremento del producto. KPI: Número de reportes del inventario de productos. Resultado esperado: Diez reportes diarios. |
| Avance | Gestión acceso de usuarios. | Gestionar el control de acceso de los usuarios. | Incremento del producto. KPI: Índice de acceso de los usuarios. Resultado esperado: 100% de los accesos de usuarios. |
| Final | Gestión notificaciones. | Implementar el sistema de notificaciones automatizado, a fin de informar la baja cantidad de cierto producto. | Incremento del producto. KPI: Tasa de notificaciones de los usuarios. Resultado esperado: 100% de las notificaciones desplegadas. |
| Final | Gestión consultas. | Integrar el asistente virtual para el asesoramiento de las consultas de los usuarios. | Incremento del producto. KPI: Promedio de respuestas verídicas del chatbot. Resultado esperado: 90% de las respuestas son verídicas. |
| Final | Gestión flujo productos. | Analizar, evaluar y reportar los insights del flujo de productos. | Incremento del producto. KPI: Cantidad de gráficos del flujo de productos. Resultado esperado: Veinte gráficos diarios. |
| Final | Gestión cotización precios productos. | Cotizar la información del precio de los productos con diversos proveedores. | Incremento del producto. KPI: Promedio de respuestas de precios de los productos. Resultado esperado: 100% de las respuestas correctas. |
| Final | Gestión flujo productos. | Mejorar y proyectar las necesidades administrativas de la entidad comercial. | KPI: Índice de las mejoras aplicadas en la entidad. Resultado esperado: 25% de mejoras adoptadas. |
| Final | Gestión capacitación. | Capacitar al personal para asegurar que estén preparados para manipular los módulos implementados. | KPI: Cuantía del personal capacitado. Resultado esperado: Dos. |
| Final | Gestión proyecto. | Controlar y monitorear constantemente que se estén aplicando todos los estándares internacionales que deben ser implementados en el proyecto. | KPI: Tasa de los estándares usados. Resultado esperado: 50% empleados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o Unidades de Competencias | Nombre de Actividades / Tareas | Descripción Actividades / Tareas | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones |
| Fase 1: Definición Proyecto APT: Inicio y Organización |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 1: Análisis, Especificación y Planificación |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Proyectos Informáticos. | Gestión de Análisis. | Entrevistar y registrar la encuesta, requerimientos y características de usuario. Deliverable: - Documento Pauta de Encuesta. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 1 día. | David Lever | Impedimento: Inconvenientes con la comunicación de los interlocutores. Respuesta: Realizar la comunicación vía teléfono y servicio de mensajería instantánea. |
| Gestión de Proyectos Informáticos. | Gestión de Especificación. | Definir el Proyecto APT; - Argumento, Objetivos, Metodologías, Requisitos Funcionales y Evidencias. Deliverable: - Documento Definición Proyecto APT. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 4 semanas. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Impedimento: Confusión en la descripción de ciertos puntos. Respuesta: Aclarar los asuntos imprecisos. |
| Gestión de Proyectos Informáticos. | Gestión de Planificación. | Precisar el Plan y Diagrama de Gantt del Proyecto APT. Deliverable: - Documento Definición Proyecto APT. - Carta Gantt. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 4 horas. | David Lever | Facilitador: Ingenio y aptitudes en la estructuración de las tareas, paquetes de trabajo, tiempo y equipo. |
| Gestión de Proyectos Informáticos. | Gestión de Presentación. | Diseñar el documento expositivo de Definición Proyecto APT. Deliverable: - Documento Presentación Proyecto. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 2 días. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Impedimento: Complejidad visual en la exposición del documento. Respuesta: Retocar ciertas áreas de la estructura y diseño. |
| Gestión de Proyectos Informáticos. | Gestión de Exposición. | Exhibir la fase inicial del contexto y proyecto informático. Deliverable: - Documento Definición Proyecto APT. - Presentación Proyecto. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 10 minutos. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Impedimento: Error en la especificación de ciertos puntos. Respuesta: Esclarecer los asuntos imprecisos. |
| Fase 2: Desarrollo Proyecto APT: Ejecución y Control |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 2: Diseño y Gestación |  |  |  |  |  |  |
| - Ingeniería Informática. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. - Arquitectura de Software. | Ejecución y Control de Gestión del Modelamiento, Diseño y Arquitectura. | Diseñar los documentos de Modelamiento de DB, Arquitectura y Prototipo. Deliverable: - Documento Modelo DB. - Documento Arquitectura. - Documento Prototipo. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 5 días. | - Elián Farias - David Lever | Facilitador: Ingenio, conocimiento, competencias y conceptualización de las arquitecturas, prototipos y modelos tecnológicos. |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. | Ejecución y Control de Gestión de la Implementación Ambiente de Desarrollo. | Disponer de múltiples ambientes para ejecución, pruebas y producción. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 1 día. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Facilitador: Conocimiento de las tecnologías aplicadas. |
| Iteración / Sprint 3: Construcción e Incremento de Gestión Productos, Reportes y Búsqueda |  |  |  |  |  |  |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. | Ejecución y Control de Gestión Productos. | Construir y validar la gestión de los productos. Deliverable Increment: - Gestión Productos. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 2 semanas. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Facilitador: Compresión de las tecnologías aplicadas. |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. | Ejecución y Control de Gestión Reportes. | Construir y validar la gestión de los reportes. Deliverable Increment: - Gestión Reportes. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 2 semanas. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Facilitador: Inteligencia de las tecnologías aplicadas. |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. | Ejecución y Control de Gestión Búsqueda. | Construir y validar la gestión de búsqueda del producto. Deliverable Increment: - Gestión Búsqueda. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 1 semana. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Facilitador: Conocimiento y competencias de las tecnologías adoptadas. |
| Iteración / Sprint 4: Construcción e Incremento de Gestión Autorregistrar, Autenticar y Usuarios |  |  |  |  |  |  |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. | Ejecución y Control de Gestión Autorregistrar, Autenticar y Usuarios. | Construir y validar la gestión de autorregistrar, autenticación y perfiles del usuario. Deliverable Increments: - Gestión Autorregistrar. - Gestión Autenticar. - Gestión Usuarios. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 2 semanas. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Facilitador: Entendimiento y destrezas en el uso de las tecnologías aplicadas. |
| Iteración / Sprint 5: Construcción e Incremento de Gestión Notificar Stock y Autoayuda |  |  |  |  |  |  |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. | Ejecución y Control de Gestión Notificar Stock. | Construir y validar la gestión de las notificaciones del bajo stock de los productos. Deliverable Increment: - Gestión Notificar Stock. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 1 semana. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Facilitador: Inteligencia e ingenio en el empleo del servicio. |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Inteligencia Artificial. | Ejecución y Control de Gestión Autoayuda. | Construir y validar la gestión de las consultas con el asistente. Deliverable Increment: - Gestión Autoayuda. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 2 semanas. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Impedimento: Inexperiencia en la integración de la tecnología IA. Respuesta: Indagar y capacitar la incorporación. |
| Iteración / Sprint 6: Construcción e Incremento de Gestión Graficar Flujos y Cotizar Precio |  |  |  |  |  |  |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. - Big Data. - Inteligencia Artificial. | Ejecución y Control de Gestión Graficar Flujos. | Construir y validar la gestión de graficar el flujo de productos. Deliverable Increment: - Gestión Graficar Flujos. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 3 semanas. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Impedimento: Inadecuado empleo de las aplicaciones de Big Data. Respuesta: Indagar y capacitar la incorporación. |
| - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. - Inteligencia Artificial. | Ejecución y Control de Gestión Cotizar Precio. | Construir y validar la gestión de cotización de precio del producto. Deliverable Increment: - Gestión Cotizar Precio. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 3 semanas. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Impedimento: Incorrecta utilización de las tecnologías descriptas. Respuesta: Indagar y capacitar la incorporación. |
| Iteración / Sprint 7: Implantación y Capacitación |  |  |  |  |  |  |
| - Gestión de Proyectos Informáticos. - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. - Big Data. - Inteligencia Artificial. | Gestión de Implantación y Capacitación. | Implantar y capacitar la solución informática a los usuarios. Deliverable: - Documento Plan de Implantación. - Documento Plan de Capacitación. Deliverable Increments: - Gestión Productos. - Gestión Reportes. - Gestión Búsqueda. - Gestión Notificar Stock. - Gestión Autorregistrar. - Gestión Autenticar. - Gestión Usuarios. - Gestión Autoayuda. - Gestión Graficar Flujos. - Gestión Cotizar Precio. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 2 semana. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Facilitador: Ultimación y explanación del proyecto informático. Impedimento: Producto o incrementos no concluidos en el tiempo acordado. Respuesta: Justificar las razones del incumplimiento en la entrega de los incrementos. (deliverables) Priorizar los incrementos claves del cliente. |
| Fase 3: Presentación Proyecto APT: Cierre y Retrospectiva |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 8: Cierre y Retrospectiva |  |  |  |  |  |  |
| - Gestión de Proyectos Informáticos. - Ingeniería Informática. - Programación de Software. - Análisis y Desarrollo de Modelos de Base de Datos. - Big Data. - Inteligencia Artificial. | Gestión de Cierre. | Finalizar el proyecto y las fases iterativas de ejecución. Deliverable: - Documento Proyecto APT. - Carta Gantt. - Documento Presentación Proyecto. - Documento Modelo DB. - Documento Arquitectura. - Documento Prototipo. Deliverable Increments: - Gestión Productos. - Gestión Reportes. - Gestión Búsqueda. - Gestión Notificar Stock. - Gestión Autorregistrar. - Gestión Autenticar. - Gestión Usuarios. - Gestión Autoayuda. - Gestión Graficar Flujos. - Gestión Cotizar Precio. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 1 semana. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Facilitador: Culminación y explicación del proyecto informático. Impedimento: Producto o incrementos no finalizados en el tiempo definido. Respuesta: Elucidar las razones del incumplimiento en la entrega de los incrementos. (deliverables) Priorizar los incrementos claves del cliente. |
| Gestión de Proyectos Informáticos. | Gestión de Exposición. | Exhibir la fase final del contexto, proyecto y solución informática a la Comisión Evaluadora. Deliverable: - Documento Final Proyecto APT. - Documento Presentación Final Proyecto. - Producto Final. | - Humanos. - Tiempo. - Tecnología. - Maquinaria y equipos. - Información y datos. | 20 minutos. | - Elián Farias - Jorge Freire - David Lever | Impedimento: - Desacierto en la explicación de ciertos puntos. Respuesta: - Ilustrar los temas confusos. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1: Definición Proyecto APT: Inicio y Organización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 1: Análisis, Especificación y Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Especificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Exposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Desarrollo Proyecto APT: Ejecución y Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 2: Diseño y Gestación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión del Modelamiento, Diseño y Arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión de la Implementación Ambiente de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 3: Construcción e Incremento de Gestión Productos, Reportes y Búsqueda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Búsqueda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 4: Construcción e Incremento de Gestión Autorregistrar, Autenticar y Usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Autorregistrar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Autenticar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 5: Construcción e Incremento de Gestión Notificar Stock y Autoayuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Notificar Stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Autoayuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 6: Construcción e Incremento de Gestión Graficar Flujos y Cotizar Precio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Graficar Flujos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución y Control de Gestión Cotizar Precio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 7: Implantación y Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Implantación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Presentación Proyecto APT: Cierre y Retrospectiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración / Sprint 8: Cierre y Retrospectiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Exposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1 Carta Gantt (Microsoft Project)

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.