|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Mayormente, se ha efectuado todas las actividades planificadas con antelación. No obstante, en el apartado estético e ingestión de los datos del software, aún debe ser elaborado en virtud del retraso del diseño y validación de los mockups con el cliente, al igual que la vasta magnitud de productos en la sala de ventas. Facilitadores: - Gestión de Proyectos: Planificación y dirección con antelación del proyecto informático. - Competencias de Diseño: Ingenio, conocimiento, competencias y conceptualización de las arquitecturas, prototipos y modelos tecnológicos. - Ejecución y Construcción: Conocimiento, entendimiento y destrezas del uso de las tecnologías aplicadas en la elaboración del software. Dificultades: - Coordinación y Colaboración del Proyecto: Inconvenientes en el trabajo en equipo. - Inteligencia Artificial: Inexperiencia en la integración de la tecnología IA. - Autenticación de Usuario: Complejidad en ciertas áreas en el transcurso del desarrollo de la funcionalidad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuestas: - Instaurar y agilizar sesiones de comunicación entre los integrantes del equipo. - Indagar y capacitar la incorporación de las herramientas de IA. - Implementación del estándar abierto JSON Web Token (JWT).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Fundamentalmente, logrado en Gestión de Proyectos, Personas y Cliente, al igual que en Diseño y Arquitectura del Software. Antes bien, las mejoras se deben aplicar en la codificación, construcción e implementación de funcionalidades del software.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por el momento, no poseo ninguna inquietud acerca de cómo actuar y proceder con el proyecto, a excepción, de la construcción de ciertos requerimientos funcionales.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? En algunas eventualidades, es plausible efectuar una nueva repartición de responsabilidades, pero el equipo es multifuncional y autodidacta en determinadas áreas de gestión y desarrollo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Logrado, aunque existen ciertos inconvenientes en la coordinación y equipo de trabajo, primordialmente, por desconocimiento en la codificación y construcción funcional, así como en la tecnología empleada para la inteligencia artificial.