|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos completado la mayoría de las actividades según lo planificado, aunque extendimos los plazos en la programación y las pruebas para asegurar la calidad del resultado. El avance fue posible gracias a una comunicación constante y una organización semanal de tareas. Las principales dificultades fueron la sincronización de horarios personales y algunos imprevistos técnicos con las herramientas de desarrollo, los cuales logramos solucionar eficazmente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para los desafíos inmediatos, implementamos una asignación de tareas flexible que se adaptara a la disponibilidad del equipo. Además, resolvimos los problemas técnicos combinando investigación autónoma con consultas directas al docente para agilizar las soluciones. De cara al futuro, nuestro plan es optimizar la planificación semanal e incorporar márgenes de tiempo para imprevistos, especialmente en las fases de prueba y revisión. Esta estrategia nos permitirá gestionar mejor los contratiempos y asegurar la calidad de cada entrega.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco la calidad técnica de mi código y la efectiva colaboración en equipo para resolver problemas complejos. Como principal área de mejora, reconozco la necesidad de ser más disciplinado con la documentación, por lo que mi objetivo es integrarla como una parte esencial de mi proceso de desarrollo para asegurar la mantenibilidad del software a futuro.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría validar dos puntos clave para asegurar que vamos en la dirección correcta. En lo técnico confirmar la robustez de nuestra implementación del backend, sobre todo en la gestión de inventario y la base de datos. En la interfaz saber si es suficiente el nivel de detalle actual o deberíamos priorizar añadir más funcionalidades antes que refinar la experiencia de usuario (UX).

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, hemos redistribuido las tareas para la etapa final: un miembro se enfocará en la documentación, mientras el resto del equipo se concentrará en las pruebas y ajustes del sistema. También hemos añadido y asignado la nueva tarea de preparar la presentación final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido muy positivo. Hemos mantenido una buena comunicación, respeto y disposición para apoyar cuando alguien se retrasa. La colaboración ha sido clave para avanzar en momentos difíciles. Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la coordinación de tiempos y mantener reuniones más frecuentes para revisar el progreso y resolver dudas antes de que se acumulen.